## Slide 1
공동작업자 공유 문서
인프라 개편안 검토 보고
저장소 비공개 전환 · Cloudflare 이전 · Oracle 자체 러너
결정 전이므로 아직 아무것도 실행하지 않았습니다.
받는 사람
공동작업자 Josehyeon
보내는 사람
선주 세션 · claude/admin-page-elements-210xu2
날짜
2026-08-03
Notes: 결정 전 공유 문서. 실행한 것은 수집 로봇 수리 하나뿐.

## Slide 2
SUMMARY
한 줄 요약
완료
수집 로봇 수리
브라우저 수집이 이틀간 멈춰 있어
급히 고쳤습니다.
40분 취소 → 7분 완료
17/17개 학교 · 신규 공고 50건
01
주의
개편안 순서 위험
방향은 맞지만 제안된 순서대로
하면 앱이 내려갑니다.
비공개 전환 = Pages 중단
무료 플랜은 비공개 저장소를 배포하지 않음
02
변화
명분이 줄었다
개편의 근거였던 사용량 문제가
수리로 대부분 사라졌습니다.
월 2,051분 → 약 700분
비공개 한도(2,000분)의 35%
03
2

## Slide 3
① 오늘 급히 고친 것
브라우저 수집이 이틀간 멈춰 있었습니다
실행 이력
8/1 06:05
8.1분 성공
8/2 05:16
40분 취소
8/2 06:08
48분 취소
8/3 00:07
40분 취소
8/3 06:31
40분 취소
마지막 성공 수집
8/2 00:27
17개 학교 공고가 이틀간
갱신되지 않았습니다.
원인 — 13차 세션에서 학교를 13→29곳으로 늘렸는데
시간 설계는 11곳 기준(8분) 그대로였습니다.
수집 로봇은 Josehyeon님 담당 영역이지만, 공고가 이틀째 멈춰 있어 발견 즉시 조치했습니다. 사후 공유드립니다.
3

## Slide 4
핵심 교훈
시간초과는 ‘넘어져도 저장’으로 막을 수 없습니다
크래시
막을 수 있다
자바스크립트가 오류를 잡아
저장 함수를 부를 수 있습니다.
12차 세션에서 넣은 uncaughtException
저장 장치가 바로 이것을 막습니다.
시간초과 (취소)
막을 수 없다
GitHub이 프로세스를 강제 종료합니다.
손쓸 틈이 없습니다.
저장 단계까지 통째로 죽어서
그때까지 모은 공고가 전부 버려집니다.
그래서 상한을 올리는 것은 해법이 아닙니다
학교가 늘면 또 걸립니다. 스크립트가 스스로 예산 안에 끝내야 합니다.
4

## Slide 5
원인 분석
시간을 먹던 진짜 자리
위치
비용
예산이 있었나
상세 방문
학교당 최대 40건 × 30초 = 최악 20분/학교
✕ 없었음
클릭 채집
180초
✓ 있었음
실패 학교 재시도
8곳 실패 시 순차로 전부 다시
✕ 병렬 아니었음
전체
—
✕ 전역 예산 없음
상세 방문에만 예산이 없어서, 학교 한 곳이 20분을 먹을 수 있었습니다 — 이것이 40분 상한을 넘긴 주범입니다.
5

## Slide 6
조치 결과
고친 것과 실제 실행 결과
바꾼 것
harvest-budget.mjs 신설 — 예산·순서 회전을 순수 함수로 분리
전역 예산 22분 — 모자라면 건너뛰고 정상 저장 경로로 마무리
상세 방문 학교당 4분 — 잘려도 공고는 저장, 마감만 다음 실행
실패 학교 재시도를 순차 → 병렬 풀
학교 순서 회전 — 잘리는 학교가 고정되지 않게
회귀 검사 16항목 — 되돌리면 실제로 실패하는 것까지 확인
실행 시간
40분+ 취소
→
7분 완료
처리한 학교
0곳
→
17 / 17곳
신규 공고
0건
→
50건
6

## Slide 7
② 확인 부탁드립니다
두 예산이 서로를 모릅니다
Josehyeon님이 오늘 23:05에 추가한 deepfetch --fill 단계와 제 수리(13:21)가 서로 모르는 채 합쳐졌습니다.
보통
최악
수집 스크립트 (제 예산)
7분
22분
deepfetch --fill (그쪽)
2~3분
16분
설치 · 감사 · 저장
5분
5분
합계
약 15분 ✓
약 43분 ✕
상한은 30분입니다 — 학교가 여러 곳 안 열리는 날 다시 취소될 수 있습니다.
제안 ① 작업 전체 마감 시각을 공유 (권장) ② 수집 예산 22 → 15분 ③ 상한 40분으로 상향
담당 영역이라 임의로 고치지 않았습니다. 어떻게 할지 알려 주세요.
7

## Slide 8
③ 선주님 제안
인프라 개편안 — 역할 분리
1
GitHub
Private Repository
· 저장소 (git)
· 팀 협업
· 로봇 리포트 (Issues)
2
Cloudflare
Pages / Workers
· 웹 · 앱 배포
· API 서버
· 관리자 로그인
3
Oracle Cloud
Self-hosted Runner
· 봇 · 크롤링
· 무거운 스케줄링
· 시간 제한 없음
서버 공동 관리 — 오라클 계정을 공유하지 않고, 리눅스 서버의 ~/.ssh/authorized_keys에 공동개발자 공개키를 등록해 SSH 접속 권한만 나눕니다.
8

## Slide 9
검토 결과
제안에서 정확한 것 — 제가 못 짚은 좋은 통찰입니다
01
자체 러너는 GitHub 분(minutes)을 쓰지 않는다
비공개 전환의 걸림돌이던 월 2,000분 제한이 실제로 무의미해집니다.
제 앞선 분석의 빈틈을 정확히 메우는 해법입니다.
02
비공개 전환이 오히려 자체 러너를 안전하게 만든다
공개 저장소에서 자체 러너는 심각한 위험입니다 — 외부인이 서버에서 코드를 실행할 수 있습니다.
비공개면 그 위험이 사라집니다. 두 변경이 서로를 돕습니다.
역할 분리 자체도 교과서적으로 맞고, _admin/ 이 이미 그 구조입니다.
9

## Slide 10
검토 결과
그대로 실행하면 문제가 되는 것 4가지
치명
비공개로 바꾸는 순간 앱이 내려갑니다
GitHub Pages는 무료 플랜에서 비공개 저장소를 배포하지 않습니다(Pro 이상 필요).
제안 순서는 ①비공개 → ②Cloudflare 연동인데, 그 사이 앱이 404가 됩니다.
치명
Oracle ARM에서 브라우저 로봇이 안 돕니다
Playwright는 Linux ARM64용 Chromium을 제공하지 않습니다.
옮기려는 작업의 89%가 브라우저 수집인데, 무료 AMD는 1GB 램이라 더 불가합니다.
주의
Oracle이 놀고 있는 서버를 회수합니다
7일간 CPU·네트워크·메모리가 전부 10% 미만이면 회수합니다.
우리 로봇은 하루 2회 몇 분만 도니 정확히 회수 대상입니다.
주의
무료 ARM이 2026년 6월부터 반토막
4 OCPU/24GB → 2 OCPU/12GB로 축소됐습니다.
지역에 따라 “용량 없음”으로 몇 주씩 생성이 안 되기도 합니다.
10

## Slide 11
가장 중요한 것
개편의 명분이 줄었습니다
개편의 근거는 “월 2,000분 제한 때문에 봇이 못 돈다”였습니다. 그런데 790분이었던 이유는 로봇이 40~360분씩 매달려 있었기 때문이지 일이 많아서가 아니었습니다.
Chart: GitHub Actions 월 사용량 (분)
| 수리 전 | 수리 후
브라우저 수집 | 790 | 480
그 외 로봇 | 1261 | 220
수리 전
월 2,051분
비공개 한도(2,000분) 초과
수리 후 (실측 기반)
약 700분
한도의 35% — Oracle 없이도 가능
Oracle은 여전히 가치가 있습니다(학교를 50~100곳으로 늘릴 때). 다만 지금 당장 필요하지는 않고, 관리 부담이 계속 생깁니다.
11

## Slide 12
결론
권하는 순서
1
관리자 화면 → Cloudflare + Access
위험 0 · 준비 끝남
2
푸시 · 메일 서버 → Workers
앱 주소와 무관 · 준비 끝남
3
앱1 → Cloudflare Pages
도메인 구입 후 · 비공개 전환 전에 반드시
4
앱1 정상 작동 확인
되돌릴 수 있는 마지막 지점
5
저장소 비공개 전환
이제 안전
6
Oracle 자체 러너 (선택)
학교를 크게 늘릴 때
결정 대기 중
· Oracle 자체 러너를 지금 구축할지
· 다음 착수 작업 선택
· 두 예산 충돌 처리 방식
결정 전까지
아무것도 실행하지 않습니다.
전체 내용은 저장소의
INFRA-REVIEW-2026-08-03.md
12